**WBS**

## Proceso de Software

Preproyecto

* Relevar Datos del Cliente
* Relevar información del Negocio y requerimientos preliminares
* Documentar informe del negocio
* Aprobación del Proyecto

Modelado del Negocio

* Identificador de Actores y CU de Negocio
* Confección de Diag. De UC de Negocio

Requerimientos

* Captura de requerimientos
* Definir alcance del producto
* Especificar Requerimientos
* Validar requerimientos con el cliente
* Especificar requerimientos no funcionales
* Validar requerimientos con equipo de proyecto
* Prototipar la interfaz
* Especificar Reglas de Negocio

Planificación

* Estimar RR
* Realizar estudio de factibilidad
* Realizar la Programación
* Definir el Alcance del proyecto (WBS)
* Identificar Riesgos
* Definir Equipo de Proyecto
* Definir Ciclo de Vida
* Realizar Plan de Métricas
* Realizar Plan de Administración de Calidad
* Realizar Plan de Administración de Configuración
* Planificar Monitoreo y Control

Análisis y Diseño

* Análisis y Diseño de la Arquitectura
* Análisis y Diseño de las clases
* Realizar Realizaciones de Casos de Uso
* Diseño de BD

Implementación

* Codificar
* Preparar ambiente de Diseño
* Integrar Software
* Generar versión de Software
* Realizar pruebas unitarias

Pruebas

* Planificar Pruebas
* Diseñar Casos de Prueba
* Implementar Pruebas
* Realizar Pruebas de Aceptación de Usuario
* Evaluar Pruebas

Despliegue

* Probar el Producto
* Empaquetar Software
* Instalar Software
* Proveer asistencia de ayuda a los usuarios
* Formar a los usuarios

Aseguramiento de Calidad del Proceso y del Producto

* Generar el Plan de Calidad

Monitoreo y Control

* Monitorear el Proyecto (controlar el avance del proyecto)
* Realizar Reunión de Equipo de Proyecto
* Realizar Reunión de Gerencias
* Realizar Reunión con Cliente

Gestión de Configuración

* Definición de Líneas base (Base Line)
* Realizar seguimiento de ítems de Configuración.
* Realizar versionamiento.
* Realizar actualizaciones del repositorio.
* Realizar control de cambio.
* Realizar Auditorías y Revisiones a la Gestión de Configuración.