

**Plan de Gestión de Configuración de Software**

**Versión 1.2**

**Proyecto: Impresión Web**

Información del Documento

|  |  |
| --- | --- |
| **Título del Documento:** | Plan de Gestión de Configuración de Software del Proyecto Impresión Web |
| **Nombre del Archivo del Documento:** | impresiones 2009 – Plan SCM.docx |
| **Número de Versión:** | 1.2 |
| **Autor** | <Nombre del Autor> |
| **Fecha de Creación:** | 27/10/2009 |

Historia de Cambios

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/10/2009 | 1.0 | Versión Inicial | Merdine, Victoria  Pisciolari, Antonela |
| 14/10/2009 | 1.1 | Correcciones de redacción. Correcciones en establecimiento de Líneas Base | Molina, Leandro Pisciolari, Antonela |
| 14/10/2009 | 1.2 | Correcciones de redacción. Actualizaciones de template.  Se completaron las librerías del proyecto.  Se agrega referencia al plan de calidad  Se agrega nota de tapa. | Merdine, Victoria  Molina, Leandro  Pisciolari, Antonela |

Tabla de Contenidos

[1. Introducción 3](#_Toc243329272)

[1.1. Objetivo 3](#_Toc243329273)

[1.2. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 3](#_Toc243329274)

[1.3. Audiencia 3](#_Toc243329275)

[1.4. Alcance 3](#_Toc243329276)

[1.5. Referencias 3](#_Toc243329277)

[2. Administración de la Gestión de Configuración 3](#_Toc243329278)

[2.1. Organización, Roles y Responsabilidades 3](#_Toc243329279)

[2.2. Comité de Control de Cambios (CCC) 3](#_Toc243329280)

[3. Actividades de la Gestión de Configuración de Software 3](#_Toc243329281)

[3.1. Ambientes de Trabajo 3](#_Toc243329282)

[3.2. Estructura de Directorios del Proyecto 3](#_Toc243329283)

[3.3. Identificación y Nombrado de Ítems de Configuración 3](#_Toc243329284)

[3.4. Librerías del Proyecto 3](#_Toc243329285)

[3.5. Líneas Base del Proyecto 3](#_Toc243329286)

[3.6. Control de Configuración 3](#_Toc243329287)

[3.6.1. Conformación de una línea base 3](#_Toc243329288)

[3.6.2. Pedido y Aprobación de Cambios 3](#_Toc243329289)

[3.7. Informes de Estado 3](#_Toc243329290)

[3.8. Auditorías y revisiones de Configuración 3](#_Toc243329291)

[3.8.1. Auditorías de Configuración Funcional 3](#_Toc243329292)

[3.8.2. Auditorías de Configuración Física 3](#_Toc243329293)

[4. Programación de la Gestión de Configuración de Software 3](#_Toc243329294)

[5. Recursos 3](#_Toc243329295)

[6. Archivo 3](#_Toc243329296)

Plan de Gestión de Configuración de Software

# Introducción

## Objetivo

El objetivo del **Plan de Gestión de Configuración de Software del Proyecto Impresión 2009** es describir todas las actividades relacionadas con la determinación de métodos para identificar y controlar los ítems de configuración y líneas base del producto durante el ciclo de vida del proyecto. Dichas actividades son aquellas tendientes a garantizar la integridad de los productos de software generados en el contexto del proyecto. En este documento se detalla, además, el calendario de las actividades, las responsabilidades asignadas, y los recursos necesarios.

## Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

**RC**: Responsable de Confección del Plan de Gestión de Configuración de Software

**RA**: Responsable de Aprobación del Plan de Gestión de Configuración de Software

**UD**: Usuario/s del Plan de Gestión de Configuración de Software

**NT**: Notificado/s

**ERS**: Especificación de requerimientos de Software

**SQA**: Aseguramiento de Calidad de Software

**CCC**: Comité de control de Cambios

**SCM**: del Ingles, Software Configuration Management

**Repositorio**: Almacén donde están guardados los ítems de configuración. Normalmente el repositorio está administrado por una herramienta automatizada de control de configuración

## Audiencia

**RC:** Merdine Victoria, Pisciolari Antonela

**RA:** Merdine, Victoria

**UD:** Merdine Victoria, Equipo de Proyecto

**NT:** Meles, Judith

## Alcance

[En este apartado se debe especificar una breve descripción del alcance del documento **Plan de Gestión de Configuración de Software**; cual es el contenido del mismo y cualquier otra cosa afectada por este documento.]

## Referencias

| ID Archivo de Documento | Título del Documento | Fecha de Publicación | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| ERS Práctico Seguimiento | Documento de Especificación de Requerimientos de Software | 08/10/2009 | Impresión 2009 |
| Aguas\_WatSer\_Cronograma | Cronograma del Proyecto | 08/10/2009 | Impresión 2009 |
| Aguas\_WatSer\_PlanDesarrolloSw | Plan de Desarrollo de Software | 08/10/2009 | Impresión 2009 |
| Aguas\_WatSer\_Plan\_QA | Plan de Aseguramiento de Calidad de Software | 21/10/2009 | Impresión 2009 |

# 

# Administración de la Gestión de Configuración

## Organización, Roles y Responsabilidades

| **Rol** | **Nombre del Responsable** | **Responsabilidades** |
| --- | --- | --- |
| **Gestor de Configuración Global** | Barale, Lorena | Es Responsable de llevar adelante las auditorias de configuración física a los Proyectos, gestionar permisos sobre el repositorio, como así también de la aprobación de las solicitudes de Generación de Bases de Datos y está encargado de la creación de los repositorios para los proyectos. |
| **Gestor de Configuración del Proyecto** | Merdine Victoria | Es responsable de la confección del Plan de Gestión de Configuración de Software, de administrar la configuración en el Proyecto y de garantizar que se cumpla el Plan de Gestión de Configuración de Software generado. También debe comunicar a todos los grupos involucrados acerca de cómo está conformada la línea base y de cada una de las modificaciones que se realicen sobre la misma. Debe controlar el check in y el check out en la herramienta de versionado. Es el responsable de tomar aquellas métricas necesarias para medir la Gestión de Configuración en el marco del Proyecto Impresión 2009 |

## Comité de Control de Cambios (CCC)

| **Rol** | **Nombre del Responsable** | **Responsabilidades** |
| --- | --- | --- |
| **Responsable del CCC**  (Líder de Proyecto) | Merdine, Victoria | Aprobar la creación y cambios de ítems de configuración formales, técnicos y no técnicos específicos del Proyecto, que impactan en el cliente o afectan una Línea Base. |
| **Miembros del CCC** | Carrizo, Matías  Molina, Leandro  Pisciolari, Antonela  Pres, Pablo (Opcional)  Gabriel, Alberione | Aprobar la creación y cambios de ítems de configuración formales, técnicos y no técnicos específicos del Proyecto. Para esto se debe evaluar si los cambios impactaran en el Cliente o afectan una Línea Base. |

# Actividades de la Gestión de Configuración de Software

## Ambientes de Trabajo

* Ambiente de Desarrollo
  + Herramienta de Desarrollo
    - Java
    - Oracle 9i
  + Herramienta de Control de Código Fuente
    - TortoiseSVN 1.6.5
  + Características del Equipo
    - Sistema Operativo Windows XP
    - Procesador Intel Centrino Duo
    - 4 Gb. de memoria RAM
    - 160 Gb. de Disco Duro
* Ambiente de Testing
  + Squish
* Ambiente de Despliegue
  + Sistema Operativo: Windows 98, NT 4.0 y XP.
  + Procesador Pentium III o compatible a 500 MHz
  + Memoria RAM 64 MB.
  + Espacio en Disco Duro: 5 MB.
  + Conexión a Internet: Telefónica o Banda Ancha

## Estructura de Directorios del Proyecto

[Aquí deberá colocar cual es la estructura de directorios del proyecto. Se trata de la definición de la estructura de directorios mínima que estará bajo control de configuraciones y que deberá respetarse (pudiendo dividirse cada subdirectorio en las partes que se crea conveniente). Puede adjuntar una imagen con la Estructura del Repositorio definida para administrar los ítems de configuración del Proyecto]

## Identificación y Nombrado de Ítems de Configuración

[El plan debe contener todos los ítems de configuración del proyecto, y sus definiciones a medida que van evolucionando o son seleccionados. El plan debe también describir cómo la lista de ítems y las estructuras van a ser mantenidas en el proyecto. Como mínimo, se deben listar todos los ítems de configuración entregables.]

[Especificar también un sistema de identificación que asigne un nombre único a cada ítem a ser controlado. Se deben emplear métodos para el nombrado, con el propósito de almacenar, recuperar, reproducir y rastrear los ítems.]

(Algunos ejemplos)

| **Nombre del Ítem de Configuración** | **Regla de Nombrado** | **Ubicación Física** | **Tipo de Ítem**  [Producto / Proyecto / Iteración] |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificación de Requerimientos de Software** | SISTEMAX\_ERS | http://<nro IP servidor>/SistemaX/Tronco/Proyecto/01 Requerimientos | Producto |
| **Minuta de Relevamiento** | SISTEMAX\_MINUTA\_RELEVAMIENTO\_<ITERxx>\_<YYYYMMDD>\_<HHMM> | http://<nro IP servidor>/SistemaX/Tronco/Proyecto/01 Requerimientos/Minutas Relevamiento | Iteración |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

(Siglas que podrían emplearse en la regla de nombrado y/o en la ubicación de los ítems de configuración.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Sigla** | **Significado** |
| **<nro IP servidor>** | Número de IP del servidor en el que se encuentran el repositorio del Proyecto. Ej: 172.150.1.33 |
| **<ITERxx>** | Número de la iteración del proyecto. Ej: ITER02 |
| **<ASUNTO>** | Asunto del Mail o Minuta |
| **<NN>** | Número cardinal comenzando en 00. |
| **<YYYYMMDD>** | Fecha en formato numérico (AñoMesDía). |
| **<HHMM>** | Hora de inicio en formato numérico (HoraMinutos) |
| **<NOMBRE\_LB>** | Nombre de la Línea Base. Se indica generalmente el Tipo de Línea Base. Ej: Fin de Implementación |

## Librerías del Proyecto

[Se deberá especificar en esta parte del plan la identificación de las librerías de software controladas que utilizará el proyecto. Para cada librería especificar: formato, ubicación, requerimientos de documentación, procedimientos de acceso y control.]

## Líneas Base del Proyecto

[Las líneas base definen un punto de partida sobre el cual se avanza con el resto del proyecto, y sobre las cuales pueden realizarse solo cambios autorizados. Las líneas base pueden estar compuestas por uno o más componentes de software.

Describa en que puntos deben ser establecidas las líneas base durante el ciclo de vida del proyecto. La mayoría de las líneas base comunes podrían establecerse al final de cada una de las fases de Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. Las líneas base podrían ser generadas al final de las iteraciones de varias fases o aún más frecuentemente, al final de cada workflow por ejemplo. ]

| **Línea Base** | **Ítems que van a ser controlados en la línea base** | **Evento que crea la línea base** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Control de Configuración

### Conformación de una línea base

[Describe como serán los procedimientos conformar una línea base del proyecto.]

### Pedido y Aprobación de Cambios

[Describe como serán los procedimientos para pedir y aprobar los cambios de los productos de trabajo del proyecto.]

## Informes de Estado

[Describe como se obtendrá la información como también frecuencia y distribución de los reportes.

| **Nombre del Reporte** | **Descripción del Propósito / Contenido** | **Formato**  (puede referenciar al archivo destino) | **Frecuencia o fecha de generación** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Inventario de Ítems de Configuración** | Conocer que ítems de configuración se encuentran en el repositorio y determinar el estado del repositorio de configuración. |  |  |
| **Estado de Requerimientos de Cambio** | Situación en la que se encuentran los pedidos de cambios realizados. |  |  |
| **Otros…** |  |  |  |

## Auditorías y revisiones de Configuración

### Auditorías de Configuración Funcional

[Describe las inspecciones que se realizarán para determinar si los ítems de configuración satisfacen las funciones definidas en las especificaciones.]

### Auditorías de Configuración Física

[Describe las inspecciones que se realizarán para determinar si los ítems de configuración identificados respetan los estándares organizacionales y guardan conformidad con las definiciones consignadas en el presente plan.]

# Programación de la Gestión de Configuración de Software

[Esta sección debería incluir detalles de secuencia, coordinación y dependencia de las actividades de Gestión de Configuración, incluyendo hitos, actividades de determinación de líneas base, de realización de auditorías, etc. Puede referenciarse aquí al cronograma general del Proyecto.]

# Recursos

[Describir las herramientas de software, personal y capacitación requerida para implementar las actividades específicas de Gestión de Configuración.]

# Archivo

[Describir las actividades relacionadas con el mantenimiento y almacenamiento de las líneas base del proyecto una vez que el proyecto se haya cerrado y el producto haya sido liberado.]